Arbeitspakete
und Zeitplan
Jessica, André, Maxime,
Paul, Peter, Simon
23. April 2017

# Arbeitspakete
## Layoutvorschlag
Vorschlag für das Layout des Spiels überlegen. (Andre, Jessica)
## Detaillierte Struktur
Detaillierte Struktur des Spiels ausdenken. (Maxime)
## Erste Inhalte
Erste Inhalte des Spiels überlegen. (Simon)
## Prototyp Design
Vorläufiges Design des Spiels festlegen. (Paul, Peter)
## Prototyp Layout
Vorläufiges Layout des Spiels festlegen. (Andre, Jessica)
## Prototyp Hauptfunktionen
Programmierung der wichtigsten Funktionen des Prototyps. (Simon, Maxime)
## Programmierung
Programmierung der endgültigen Version des Spiels. (Simon)
## Gestaltung
Gestaltung der endgültigen Version des Spiels (Paul, Peter)
## Dokumentation
Dokumentation des Spiels, der Benutzersteuerung des Ziels, etc. (Maxime)
## Präsentation
Präsentation des fertigen Spiels. (Maxime)
# Zeitplan
Woche	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Layoutvorschlag
Detaillierte Struktur
Erste Inhalte
Prototyp Design
Prototyp Layout
Prototyp Hauptfunktionen
Programmierung
Gestaltung
Dokumentation
Präsentation
Meilensteine	Teilz. 2		Teilziel 3					Teilziel 4