Arbeitspakete
und Zeitplan
Jessica, André, Maxime,
Paul, Peter, Simon
23. April 2017

# Arbeitspakete
## Layoutvorschlag
Vorschlag für das Layout des Spiels überlegen.
## Detaillierte Struktur
Detaillierte Struktur des Spiels ausdenken.
## Erste Inhalt
Erste Inhalte des Spiels überlegen.
## Prototyp Design
Vorläufiges Design des Spiels festlegen.
## Prototyp Layout
Vorläufiges Layout des Spiels festlegen.
## Prototyp Hauptfunktionen
Programmierung der wichtigsten Funktionen des Prototyps.
## Programmierung
Programmierung der endgültigen Version des Spiels.
## Gestaltung
Gestaltung der endgültigen Version des Spiels
## Dokumentation
Dokumentation des Spiels, der Benutzersteuerung des Ziels, etc.
## Präsentation
Präsentation des fertigen Spiels.
# Zeitplan
Woche	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Layoutvorschlag
Detaillierte Struktur
Erste Inhalte
Prototyp Design
Prototyp Layout
Prototyp Hauptfunktionen
Programmierung
Gestaltung
Dokumentation
Präsentation
Meilensteine	Teilz. 2		Teilziel 3					Teilziel 4