Arbeitspakete
und Zeitplan
Jessica, André, Maxime,
Paul, Peter, Simon
27. April 2017

# Arbeitspakete
## Layoutvorschlag
Vorschlag für das Layout des Spiels überlegen. (Paul, Peter)
## Frameworks testen
Herausfinden, welche Frameworks für das Spiel geeignet sind. (Maxime, Simon)
## Ablaufkarte erstellen
Ablauf des Spiels schematisch festhalten. Von welchem Bildschirm/Dialog kann man zu welchen Bereichen gelangen? (Jessica)
## Erste Texte
Die ersten Texte für Dialoge im Spiel entwerfen. (André)
## Charaktere skizzieren
Bspw. Mutter, Mitschüler, … (Jessica)
## Prototyp Design
Vorläufiges Design des Spiels festlegen. (Paul, Peter)
## Prototyp Layout
Vorläufiges Layout des Spiels festlegen. (André, Jessica)
## Prototyp Hauptfunktionen
Programmierung der wichtigsten Funktionen des Prototyps. (Simon, Maxime)
## Programmierung
Programmierung der endgültigen Version des Spiels. (Simon, Peter)
## Gestaltung
Gestaltung der endgültigen Version des Spiels (Paul, Peter)
## Dokumentation
Dokumentation des Spiels, der Benutzersteuerung des Ziels, etc. (Maxime, Jessica)
## Präsentation
Präsentation des fertigen Spiels. (Maxime, André)
# Zeitplan
Woche	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Layoutvorschlag
Frameworks testen
Ablaufkarte erstellen
Erste Texte
Charaktere skizzieren
Prototyp Design
Prototyp Layout
Prototyp Hauptfunktionen
Programmierung
Gestaltung
Dokumentation
Präsentation
Meilensteine	Teilz. 2		Teilziel 3					Teilziel 4